# 优面AI · 项目文档总览

产品：优面AI（基于大厂真实面试官人设 + 敢说真话的结构化反馈的 AI 求职陪练） 项目目标：4 周内完成 5 份核心文档 + HTML 原型 + M3 真实 AI 集成，作为大厂 PM 实习面试的项目弹药 维护人：[你] · 当前日期：2026-04-11（W4 D6 · 终版）

## 0. 文档结构

| 编号 | 文件名 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00-用户访谈与痛点论证.md | 用户调研方法 + 5 份访谈速记索引 + 7 痛点 + 3 假设 + 4 公司风格 | v1.0（W2 终稿） |
| 01 | 01-竞品分析报告.md | 5 竞品总览 + 5 维度对比 + SWOT + 试用 checklist + 综合结论 | v2.0（W4 升级） |
| 02 | 02-PRD.md | 4 模块 + 人设库 + 6 原则 + 埋点 + §10 附录 + §11 AI 能力附录（含 §11.2 决策框架 + §11.3 索引） + 7 张 PNG | v2.0（W4 D7 终版） |
| 03 | 03-产品原型.md | 15 页面 + 信息架构 + HTML 原型（207 KB 单文件） + 🔌 接 M3 API + 6 阶段 P07 | v1.0（W4 终版） |
| 04 | 04-数据预估方案.md | 指标 + TAM/SAM/SOM + 漏斗 + 经济模型 + M3 延迟指标 | v1.0（W4 终版） |
| 05 | 05-功能流程图（Xmind绘制参考）.md | 7 张 PNG + 7 个 mmd 源文件（总览/JD/简历/面试/复盘/模块间流转/API架构） | v1.0（W4 终版） |
| 06 | 06-面试问题预案.md | 7 个尖锐问题 + 推荐答案（含 Q1 引用 §11.2 决策 + Q3 引用 07-Prompt） | v1.0（W4 终版） |
| 07 | 07-Prompt 工程手册.md | 10 套 prompt 完整内容（4 家人设/6 维评分/3 压力/4 反馈/5 包装/6 简历/7 开放/8 实习/9 追问/10 题库）+ 版本管理 + Changelog | v1.0（W4 D7 终版） |
| ~ | README.md | 9 章节：状态 + 发现 + 排期 + 依赖 + 工具 + 快速开始 + 复习路径 | 本文档 |

## 1. 项目状态（W1-W4 全部完成 · W5 复盘 + PM 面试准备）

| 任务 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5 个用户访谈 + 速记 | ✅ 已完成 | 2026-04-06~08，5 份速记已上传 |
| 00 文档填充 | ✅ 已完成 | 5 用户画像 + 7 痛点 + 4 公司风格 |
| 多面鹅体验 | ✅ 已完成 | 2026-04-08 真实体验 |
| 牛客体验 | ✅ 已完成 | 2026-04-09 真实体验 |
| AI 面霸体验 | ⚠️ 公开信息替代 | 未付费体验（应用商店评论 + 知乎） |
| 超级简历体验 | ⚠️ 公开信息替代 | 未付费体验（应用商店评论 4.5+） |
| 面试狗体验 | ⚠️ 公开信息替代 | 未付费体验（微信小程序测评） |
| 01 文档完整化 | ✅ 已完成 | 5 竞品维度对比 + SWOT + 附录 C 全部填入 |
| 02 PRD v1.0 终稿 | ✅ 已完成 | 4 个新痛点对应功能 + 5 用户画像 + 4 公司风格 + §10 附录 |
| 03 原型信息架构 + 15 页清单 | ✅ 已完成 | W2 完成版 |
| 04 数据预估修订 | ✅ 已完成 | W1 访谈 + 竞品分析后修订 |
| docx 批量转换 | ✅ 已完成 | 11 个 .md 全部转 .docx（pandoc） |
| 03 墨刀原型 15 页实际制作 | ✅ W3 已完成 | 已交付 HTML 原型（index.html 207 KB，含 6 个内联 JS + 7 张 PNG 流程图）代替墨刀，更易 PM 面试展示 |
| 04 数据预估可选补充（AI 面霸 9.9 元） | ⏳ W3 可选 | 用户决定是否补做 |
| 文档互检 | ✅ W4 完成 | 10 处一致性硬伤 + §11 AI 附录 + 7 张 PNG 流程图 + 全文档联动 6 阶段 |
| 30 道题库 + M3 定制化集成 | ✅ W4 D5 完成 | 30 道题库 + RAG 检索 + M3 填变量 + 题库 UI 隐藏 |
| 端到端真实 M3 调用 | ✅ W4 D5-D6 验证 | 题库选 1 道 → M3 填变量 → 6 主问 + 追问 + 反馈 → JSON 解析成功率 ≥ 95% |
| P07 流程 5 阶段 → 6 阶段改造 | ✅ W4 D6 完成 | 6 阶段：开场/简历深挖/专业/开放/实习薪资/反问 |
| 4 公司 × 6 阶段 JSDOM 验证 | ✅ W4 D6 完成 | intern/campus 区分 + {company} 占位符替换 |
| 全文档联动更新 | ✅ W4 D6 完成 | PRD/原型/流程图/预案/README 同步到 6 阶段 |
| §11.2 模型选型决策框架 | ✅ W4 D7 完成 | 4 候选 × 6 维度加权评分（M3 4.30 / Qwen 3.85 / DeepSeek 3.55 / GPT-4o-mini 3.45） |
| §11.3 Prompt 索引升级到 10 套 | ✅ W4 D7 完成 | P1-P10（4 家人设/6 维评分/3 压力/4 反馈/5 包装/6 简历/7 开放/8 实习/9 追问/10 题库） |
| 07-Prompt 工程手册新建 | ✅ W4 D7 完成 | 10 套 prompt 完整内容 + 变量 + 触发点 + 版本管理 + Changelog |
| 06-Q1/Q3 联动更新 | ✅ W4 D7 完成 | Q1 引用 §11.2 决策结论 / Q3 引用 07-Prompt 工程手册 |
| README 文档结构表完整化 | ✅ W4 D7 完成 | 8 份核心文档全部列出（00-07 + README） |

## 2. 关键发现（跨文档综合）

### 2.1 产品方向验证 ✅

- 3 个假设（H1 真实反馈缺乏 / H2 付费意愿 / H3 分公司风格差异）全部验证通过

- 价格区间：10-120 元/月（在职 30-60，应届 50-120），加权平均 45 元/月

- 细分用户群：跨专业 / 学术背景研究生用户（4/5 用户提及）

### 2.2 5 个竞品综合判断

| 维度 | 5 竞品现状 | 优面AI 差异化空间 |
| --- | --- | --- |
| 反馈诚实度 | 多面鹅/AI面霸偏正；牛客完整 | 敢说真话 + 优缺点并列 |
| 复盘完整度 | 牛客已达成”雷达图+考点+回答” | 结构化拆解 = 行业基线 |
| 基础设施稳定性 | 多面鹅/牛客均有 bug | 0 bug + 优雅退出 + 自动保存 |
| 简历/JD 兼容性 | 牛客不支持简历附件 / JD 受限 | 支持任意来源 |
| 分公司风格 | 多家都是”微弱”或”需用户自设” | 开箱即用 + 4 家总结结构化 |

### 2.3 6 条不可妥协的设计原则（PRD §4.3.5）

- 反馈必须诚实（敢说真话）

- 反馈必须结构化完整（行业基线）

- 平衡行为面试与产品知识考察（1:1）

- 保留 AI 提示回答

- 优雅退出 + 自动保存 + 0 bug

- 压力模拟能力（v0.2.3 新增）

### 2.4 新增功能点（W1 v0.2.3）

- 经历包装与能力映射（§2.5，对应 P3 跨专业）

- 压力级别配置（§4.3.3，对应 P7 面试紧张）

- 能力进步曲线 V1.0 升级（§4.4.3，对应 P6 心理焦虑）

- 失败案例库 V1.5（§4.4.3，对应 P5 幸存者偏差）

## 3. 4 周排期

| 周 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 5 访谈 + 5 竞品分析（多/牛真实 + 3 公开） | 00 + 01 全部完成；02 v0.2.3 |
| W2 | 02 PRD 完善 + 03 墨刀原型启动 | 02 终稿 + 03 信息架构 |
| W3 | 03 墨刀原型 15 页实际制作 + 04 数据预估 | 03 链接 + 04 完成 |
| W4 | 文档互检 + 可用性测试 + 终稿 | 5 份文档终稿 |

## 4. 文档依赖关系

00 用户调研（5 访谈 + 7 痛点 + 4 公司风格）→ 01 竞品分析（5 竞品对比 + 综合结论）→ 02 PRD（v1.0 = 4 模块 + 6 设计原则 + 4 新功能）
                                                  ├─→ 03 原型（按 PRD 流程图）
                                                  └─→ 04 数据预估（按 PRD 目标 + 30-120 元/月价格区间）

## 5. W3 立即行动（已全部完成 ✅）

- ✅ HTML 原型已交付：index.html（82KB 单文件，15 页可点击）

  - 双击 index.html 在浏览器打开

  - 覆盖 PRD 所有功能点（公司选择、压力级别、经历包装、敢说真话反馈、6 维雷达、能力曲线、订阅支付等）

  - PM 面试演示路径：P01→P02→P05→P06→P07→P08→P09→P12（5 分钟讲完）

- ⏭️ AI 面霸 9.9 元体验：用户已选择用公开信息替代（应用商店评论 + 知乎），跳过

- ✅ W4 全部完成：10 处一致性硬伤 + 7 张样例图 + 6 份 docx + 5 个尖锐问题预案 + 30 道题库 + M3 端到端跑通

## 6. 注意事项

- 所有”待填”位置 = 真实调研/试用结果，不允许编造

- 跨文档引用：保持 4 位编号 + 锚点（§1.2），便于互检

- 隐私保护：访谈速记脱敏，删除真实姓名/学校/公司具体名

- 不承诺：对访谈对象不承诺产品功能或结果

- W1 关键：填文档时同步回填 02 PRD 的设计原则和基线数据，避免漏改

- 信息边界：3 个竞品（AI面霸/超级简历/面试狗）基于公开信息，文档中已明确标注

## 7. 工具清单

- 文档：Markdown（VS Code / Typora / Obsidian 任选）

- 访谈：腾讯会议 + 录屏 + 速记

- 竞品试用：注册真实账号 + 截图（建议用 Eagle / Billfish 整理）

- 公开信息检索：App Store / 华为应用市场 / 知乎 / 小红书 / B 站

- 原型：墨刀（https://modao.cc）

- 数据预估：Excel / Google Sheets

- docx 转换：pandoc（C:\Users\33397\AppData\Local\Pandoc\pandoc.exe）

## 8. 快速开始（演示前 5 分钟）

Step 1：打开原型

- 双击 index.html（单文件自包含 207 KB，无需联网即可打开）

- 推荐浏览器：Chrome 120+ / Edge 120+

- 不需要任何依赖安装

Step 2：（可选）配置 API key

- 默认 config.js 中已硬编码 M3 API key（PM 面试开箱即用）

- 如果担心 key 泄露，临时注释掉 index.html 中的

- 即可回退到 mock 模式

- 详细安全说明见 2-PRD.md §11.7

Step 3：演示路径（5 分钟）

- P01 → P02 → P05（1 分钟）：演示简历上传 + M3 经历包装

- P06 → P07（2 分钟）：选公司 + 压力级别 + 跑 3-5 轮对话（流式输出）

- P08（1 分钟）：6 维雷达 + 考点 + 回答 + 诚实反馈

- P09 → P12（1 分钟）：能力曲线 + 订阅页

Step 4：遇到问题

- CORS 错误：浏览器不允许直连 → 已在 config.js 中配 Qwen-Plus 备选 + 自动降级到 mock

- JSON 解析失败：M3 偶发 → 自动重试 1 次 + 二次 prompt 强制重评

- 白屏：检查控制台报错 → index.html 完全自包含，理论上 0 依赖

5 分钟演示话术（PM 面试现场用）：

- 开场：「这是优面AI，单文件 HTML 原型 207 KB，含 6 个内联 JS + 7 张流程图 + M3 真实 AI 集成。」（30s）

- 演示 P05：「这位候选人是信管专业，我们让 M3 把他 5 段学术经历转化成产品岗能力标签。」（30s）

- 演示 P07：「现在我们选字节挑战型 + 字节式压力，让 M3 真实扮演字节面试官，每主问题基于 30 道题库 + 候选人简历定制生成。」（2min）

- 演示 P08：「P07 跑完后 M3 生成 6 维雷达 + 诚实反馈。注意我们 std_dev 监控保证不全打 80+ 偏正向。」（1min）

- 结尾：「整个流程 4 周完成，5 份核心文档 + 13 份 docx + 5 访谈 + 7 流程图 + 单文件原型，全部 W4 D6 终版。」（30s）

## 9. 复习路径（面试前 30 min）

- 看 00 §5 痛点矩阵 + §6.1 假设验证 → 讲清”为什么做这个”

- 看 01 §3 维度对比 + §5 差异化机会 + §6 可借鉴/需规避 → 讲清”为什么不被别人做 / 我做得更好”

- 看 02 §4.3 模拟面试 + §4.3.5 6 条设计原则 → 讲清”怎么做 + 为什么这样做”

- 看 02 §5.2 4 大公司访谈官真实画像 → 讲清”为什么是这 4 家公司 / 怎么差异化”

- 看 02 §5.4 与多面鹅 + 牛客差异化对比表 → 讲清”对比看，我的优势在哪”

- 重点强调 W1 动态校准：基于 5 访谈 + 2 真实竞品体验 + 3 公开检索 = 动态校准核心卖点的故事